- 招标数量及参数要求

一、项目名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 综合描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生一体机（配置1） | 202 | 台 | 附后 |
| 2 | 学生一体机（配置2） | 101 | 台 | 附后 |
| 3 | 一体机搬迁 | 303 | 台 | 附后 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生一体机（配置1） | 202 | 台 | 技术参数见技术部分 |
| 2 | 学生一体机（配置2） | 101 | 台 | 技术参数见技术部分 |
| 3 | 一体机搬迁 | 303 | 台 | 具体要求见技术部分 |
| 4 | 人工及辅材 | 1 | 批 | 安转、布线及调试等等 |

说明：如果投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标人中相应部分所报的最高价格计算；如果该投标人中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化（如构成实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

二、技术要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生一体机（配置1） | 1、CPU：≥Intel 酷睿I5-14代 2、内存：≥16G DDR4 3200MHz, 2根SO-DIMM插槽，最大支持≥64G 3、硬盘：固态硬盘（PCIe接口）≥500G 4、显卡：≥GPU Name‡ Intel® UHD Graphics 730 5、显示屏：23.8英寸左右 6、配置硬盘保护系统 7、支持网络唤醒、亮度调节、具备隐藏式摄像头 8、网络接口： Intel千兆网卡 9、认证：3C、节能、环保 | 202 | 台 | AOC、戴尔、华硕、方正、联想、惠普等 |
| 学生一体机（配置2） | 1、CPU：≥Intel 酷睿I5-14代 2、内存：≥16G DDR4 3200MHz, 2根SO-DIMM插槽，最大支持≥64G 3、硬盘：固态硬盘（PCIe接口）≥500G 4、显卡：≥RTX4060独显，支持HDMI，DP接口 5、显示屏：23.8英寸左右 6、配置硬盘保护系统 7、支持网络唤醒、亮度调节； 8、网络接口： Intel千兆网卡 9、认证：3C、节能、环保 | 101 | 台 | AOC、戴尔、华硕、方正、联想、惠普等 |
| 一体机搬迁 | 将更换下来的303台一体机搬迁至产业园校区指定位置安装（不需布线）及运输中所有风险责任承担 | 303 | 台 |  |

- 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 | 免费质保期3年及以上，时间自终验收合格之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 1.质保期内上门免费维修及故障处理等保修服务。质保期内出现故障，供货商24小时内免费到现场，并解决问题，若不能按时解决问题，必须在48小时内提供损坏设备的代用品供学院暂时使用。 2.质保期内供应商向买方提供的设备，如果遇到质量问题由供应商无条件更换。 3.免费质保期后，供应商终身上门维修，仅收取人工及材料费。 |
| 3 | 关于交货期 | （1）交货时间：2025年8月20日之前完成所有设备的安装调试工作（含接线点亮及网络配置等）。 （2）交货地点：重庆财经学院（含产业园校区）。 （3）投标人须承担的设备运输、安装调试、验收和提供设备操作说明书等其他应履行的义务。 |
| 4 | 关于验收 | 1.新购设备到货检验：货物运到现场后，必须首先经招标方对产品表面检验之后，中标方才能进行施工安装。检验中如发现：包装不是出厂原包装或原包装封条更换；开箱后产品有损坏、缺陷或不符合合同中规定的品牌和质量标准，中标方必须无条件更换合格的产品。 2.初验：工程竣工、调试结束后由中标方进行初验，并写出“初验报告单”提交招标方。初验时招标方安排1～2名技术人员参与。初验后，双方在“初验报告单”上签字，合格产品及部件的所有权将由中标方转移给招标方。 3.试运行：招标方获得所有权后对新购设备进行适当时间的联机、烤机运行，若无故障再进行1个月的行课试运行。 4.终验：在项目竣工结束后4个月内由双方进行最终验收，并填写“项目验收单”，双方签字，各执一份。 |
| 5 | 付款方式 | 付款方式： ①初验合格，试运行正常，支付50%合同款 ②终验收合格后支付40%合同款； ③质保期满后，支付10%的剩余合同款（无息）。 |
| 6 | 报价 | 报价需包含设备安装、线路改造等费用（注：人工施工及线材安装部分、集成布线、插线板、HDMI网线延长器等以现场为准自行核算。超六类网线推荐：安普，一舟，爱谱华顿等（超六类双绞线，8蕊全铜，铜蕊直径 0.48mm）；电线推荐：鸽牌，南方，泰山等（≥2．5平方铜蕊电线）；电插线板推荐：公牛，子弹头等按电脑点数至少满足1：2配比插孔）。 |
| 7 | 现场展示 | 要求携带一体机现场演示，现场演示时间≤10分钟，演示所需要的相关设备由投标公司自行准备。 |